# Администрация Суражского района Брянской области

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 02 июля  2025г.№508

г. Сураж

Об утверждении краткосрочного (2026 - 2028 годы) плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области» (2014 - 2052 годы)» на территории муниципального образования «Суражского городского поселения Суражского муниципального района Брянской области»

В соответствии со  ст. 12 Закона Брянской области  от 11 июня 2013 года № 40-З «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Брянской области», руководствуясь региональной программой «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области» (2014-2043 годы), администрация Суражского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить прилагаемый краткосрочный (2026-2028 годы) план реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области» (2014 - 2052 годы) на территории муниципального образования «Суражского городского поселения Суражского муниципального района Брянской области».

2. Отделу правовой и организационно-кадровой работы   администрации Суражского района (Котенок В.Г.) настоящее постановление довести до заинтересованных лиц, опубликовать в информационно-аналитическом бюллетене «Муниципальный вестник Суражского района» и разместить на официальном сайте администрации Суражского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Суражского района                                            С.В.Толока

Исп: Зуева С.И.

тел: 2-22-69

Утвержден

Постановлением администрации

Суражского района

№  508   от 02  июля 2025 года

КРАТКОСРОЧНЫЙ (2026-2028 год) ПЛАН

реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области»  (2014 -2052 годы) на территории муниципального образования «Суражское городское поселение Суражского муниципального района Брянской области»

1. Целевые показатели и ожидаемые итоги реализации

краткосрочного плана

Целями краткосрочного (2026-2028 годов) плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области»  (2014-2052 годы) на территории муниципальных образований "Суражское городское поселение Суражского муниципального района Брянской области»" (далее – краткосрочный план) являются конкретизация сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, уточнение планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту, определение видов и объемов государственной поддержки, муниципальной поддержки капитального ремонта.

Задачи краткосрочного плана:

- создание благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план;

- информирование населения о сроках проведения и объемах работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план;

- снижение величины физического износа элементов зданий многоквартирного дома.

Ожидаемым итогом реализации краткосрочного плана является проведение капитального ремонта 31 многоквартирных дома общей площадью  30 440  кв. метров.

Краткосрочный план сформирован на основании данных, предоставленных в установленном порядке органами местного самоуправления  муниципальных образований Брянской области.

Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов приведены в приложении 3.

2. Объем и источники финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках краткосрочного плана

Общий объем финансирования краткосрочного плана за счет средств собственников помещений составляет 184 203 443,75 рублей.

Объем финансирования проведения услуг и (или) работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, которые включены в краткосрочный план состоит из средств собственников помещений в многоквартирных домах и составляет 184 203 443,75 рублей.

Информация об объемах средств, направляемых на реализацию краткосрочного плана, приведена в приложении 2.

3. Перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план

В рамках реализации краткосрочного плана в 2026 году за счет средств собственников помещений в МКД запланировано проведение капитального ремонта 2 многоквартирный дом общей площадью              5133,9 кв. м, в 2027 году - 2 многоквартирных дома общей площадью  1615,70 кв. м, в 2028 году - 27 многоквартирных домов общей площадью  23690,40 кв. м.

Перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план, приведен в приложении 1.

4. Перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план, с указанием видов и стоимости работ (услуг) по капитальному ремонту

Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых определен статьей 166 Жилищного кодекса Российской Федерации, а также статьей 17 Закона Брянской области от 11 июня 2013 года № 40-3 (ред. от 06 марта 2014 года)  «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Брянской области».

Планируемая стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме определялась в краткосрочном плане реализации региональной программы, с учетом предельной стоимости проведения капитального ремонта многоквартирных домов, установленной Правительством Брянской области.