# Администрация Суражского района Брянской области

# Р А С П О Р Я Ж Е Н ИЕ

от 20 февраля 2025 г.  №   83-р

г. Сураж

Об организации пропуска весеннего половодья на территории Суражского района в 2025 году

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», законом Брянской области от 30.12.2005 № 122-З «О защите населения и территории Брянской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях обеспечения безаварийного пропуска весеннего половодья на территории Суражского района в 2025 году, предупреждения чрезвычайных ситуаций, смягчения их негативных последствий, а также защиты населения и территории, жилых и хозяйственных объектов области, объектов сельского хозяйства от чрезвычайных ситуаций:

1. Рекомендовать главам администраций сельских поселений, Суражского района, руководителям предприятий и организаций, обслуживающим гидротехнические сооружения (далее – ГТС), и собственникам ГТС основные усилия сил и средств территориальных и объектовых звеньев РСЧС в подготовительный период сосредоточить на заблаговременном выполнении организационно-штатных мероприятий, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций в период предстоящего весеннего половодья, для чего:

1) с учётом местных условий и предложенного комплексного плана мероприятий спланировать меры по обеспечению безаварийного  прохождения предстоящего половодья. Копии своих планов в электронном виде  направить в сектор по ГО и ЗЧС и Э администрации Суражского района через МКУ «ЕДДС – 112 Суражского района» по адресу: edds.surahz@yandex.ru;

2) уточнить планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, расчет сил и средств, привлекаемых для выполнения запланированных мероприятий, варианты действий должностных лиц, привлекаемых к выполнению мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска талых вод, предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья, с учётом возможных  сценариев развития паводковой обстановки на подведомственной территории. Уточненные сведения о  силах и средствах представить в электронном виде в сектор по ГО и ЗЧС и Э администрации Суражского района;

3) организовать практическую подготовку привлекаемых сил и средств объектовых звеньев РСЧС к решению возложенных задач в соответствии с планами;

4) обеспечить в период весеннего паводка устойчивое функционирование объектов, отдельных элементов жилищно-коммунальной и транспортной инфраструктуры на территории населенных пунктов, организовать заблаговременный вывоз снега с дорог, тротуаров, в специально отведенные места;

5) создать резервы финансовых и материальных ресурсов для обеспечения безаварийного пропуска весеннего половодья, сведения о которых в установленный срок предоставить в сектор по ГО и ЧС администрации Суражского района;

6) организовать проведение комплексного обследования технического состояния ГТС с целью уточнения вида и объема работ для поддержания на необходимом уровне эксплуатационных характеристик сооружений. Назначить и организовать подготовку лиц, ответственных за их эксплуатацию. Создать запасы строительных материалов на случай аварийных ситуаций;

7) в зависимости от складывающегося гидрометеорологического прогноза организовать предпаводковую сработку ГТС прудов с соблюдением правил и мер безопасности;

8) с началом половодья организовать круглосуточное дежурство ответственных должностных лиц. Сведения об организации круглосуточного дежурства (место дежурства, график, номера телефонов) предоставить в МКУ «ЕДДС – 112 Суражского района» по факсу 848-330-2-13-42 или электронной почте edds.surahz@yandex.ru.

(срок: до 20.03.2025 г.)

2. Поручить сектору ГО и ЗЧС и Э администрации Суражского района (Кистень В.П.):

1) уточнить улицы и территории, которые могут быть подвергнуты подтоплению или оказаться отрезанными от основной территории, спланировать и осуществить меры по обеспечению нормальных условий жизнедеятельности   населения в период прохождения половодья. Данные об этих территориях предоставить в  КЧС и ОПБ Суражского района;

2) провести разъяснительную работу с жителями населенных пунктов, попадающих в зону возможного подтопления, о порядке их действий в случае проведения возможных эвакуационных мероприятий с оформлением подписных листов о согласии или отказе их от эвакуации; определить и подготовить места эвакуации населения и сельскохозяйственных животных из зон затопления, маршруты эвакуации, пункты посадки людей на транспорт; создать транспортные группы для эвакуации населения и сельскохозяйственных животных;

3) размножить и  распространить среди  населения  памятки о порядке их действий  в период половодья при  угрозе жизни и здоровью людей;

4) принимать своевременные меры по недопущению несанкционированных ледовых переправ на реках и водоемах района, при осложнении ледовой обстановки через сходы граждан информировать население об опасности ведения подледного лова рыбы и нахождения на льду;

5) обеспечить контроль за состоянием ГТС №2 г. Суража для недопущения подмыва паводковыми водами.

6) организовать уточнение имеющихся в личном пользовании плавательных средств, привлекаемых для проведения эвакуационных, спасательных мероприятий и обеспечения жизнедеятельности населения в зонах затопления (подтопления) (до  20.03.2025 г.).

3. Рекомендовать ОП «Суражский» (Щетник К.М.) предусмотреть  по заявке КЧС и ОПБ района выделение нарядов полиции для оцепления и охраны общественного порядка при проведении возможных взрывных работ и эвакуационных мероприятий.

4. Рекомендовать филиалу  в Брянской и Орловской областях ПАО «Ростелеком» ЛТЦ г. Суража  (Мартыненко Д.П.) обеспечить постоянную готовность к применению территориальной системы оповещения населения при угрозе подтопления территорий, а также устойчивую связь с учреждениями Суражского района и населенными пунктами Суражского района, особенно, находящимися в зоне возможного подтопления.

5. Рекомендовать ГБУ «Суражская районная ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» (Ларченко Л.Л.) организовать постоянный мониторинг состояния мест захоронения животных, скотомогильников (при наличии), попадающих под воздействие паводковых вод и о результатах информировать КЧС и ОПБ района.

6. Рекомендовать Суражскому ДРСУч АО «Брянскавтодор» (Подоляко Н.Н.) создать запасы строительных материалов для оперативного восстановления участков автомобильных дорог, поврежденных в ходе прохождения весеннего половодья. Провести рекогносцировку и спланировать объездные маршруты на автомобильных дорогах, которые могут быть подвержены затоплению.

7. Рекомендовать ГБУЗ «Суражская ЦРБ» (Теодорович Д.Н.) оказать помощь администрациям поселений Суражского района в организации медицинского обеспечения населения в период прохождения половодья, особенно в населенных пунктах, подверженных затоплению.

8. Рекомендовать территориальному отделу Управления Роспотребнадзора по Брянской области в Унечском, Мглинском, Стародубском и Суражском районах (Жугля Т.М.) обеспечить усиленный контроль за качеством питьевой воды в период паводка.

9. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций Суражского района (согласно постановлению администрации Суражского района № 184 от 12.03.2019 года), формирующим аварийно-спасательные команды, иметь в готовности   выделяемые силы и средства ликвидации ЧС.

10. Рекомендовать ПСЧ-18 по охране г. Суража (Подвойский С.А.) разработать с учетом возможной обстановки мероприятия по обеспечению пожарной безопасности  в населенных пунктах Суражского района, на объектах экономики, которые могут оказаться в зоне возможного подтопления или будут отрезаны паводковыми водами.

11. Рекомендовать ГКУ БО «Суражское районное управление сельского хозяйства» (Сердюков Р.В. А.С.) в течение паводкового периода:

1) принять необходимые меры по защите сельскохозяйственных животных, запасов кормов и фуража, семенного материала от подтопления;

2) организовать безопасное хранение минеральных удобрений и ядохимикатов, исключающее их смыв в реки и другие водоемы;

3) обеспечить создание запасов кормов для животноводства, материально технических ресурсов и горюче-смазочных материалов для весенне-полевых работ.

12. Утвердить Комплексный план мероприятий по обеспечению предупреждения чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья 2024 года на территории  Суражского района согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

13. Утвердить состав Оперативного штаба по организованному пропуску весеннего половодья на территории Суражского района в 2024 году согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению. Оперативному штабу организовать проверку выполнения плана противопаводковых мероприятий, готовности сил и средств ликвидации ЧС, гидросооружений района к паводку:

Срок: до 20.03.2025 г.

14. Заведующему сектором ГО и ЗЧС и Э администрации Суражского района (Кистень В.П.):

1) опубликовать в районной газете “Восход” и на официальном сайте администрации Суражского района материалы о мерах безопасности в период весеннего паводка, о сохранности материальных ценностей и продуктов питания, находящихся в местах возможного подтопления паводковыми водами;

2) подготовить и передать главам сельских поселений, Суражского района, начальнику отдела образования Суражского района для распространения «Памятки о порядке действий  в период половодья при угрозе жизни и здоровью людей».

3) по окончании половодья обобщить материалы и подготовить итоговый доклад председателю КЧС и ОПБ района.

4) заключить (пролонгировать) договоры на оказание услуг по ликвидации ЧС.

15. Заведующему сектором ГО и ЗЧС и Э администрации Суражского района (Кистень В.П.):

1) организовать доведение до собственников ГТС, в том числе физических (юридических) лиц, приобретающих и имеющих ГТС в частной собственности, требование Федерального закона от 21 июля 1997 года №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» и всяческое содействие в реализации его требований;

2) организовать оперативный контроль за техническим состоянием и безопасностью гидротехнических сооружений на реках и водоемах Суражского района в период подготовки и прохождения весеннего половодья;

3) организовать контроль за проведением на ГТС района  предпаводкового сброса воды из прудов, а также за состоянием водоохранных зон и прибрежно-защитных полос поверхностных водоемов с выявлением возможных источников загрязнения. Принять необходимые меры по недопущению их сброса.

16 . Директору МУП «Благоустройство» (Скок Н.А.):

1) для проведения эвакуации населения из возможных зон затопления подготовить имеющиеся на объекте плавательные средства (лодки), провести обучение персонала и закрепить за плавательными средствами обученный персонал. В случае невозможности обучения персонала – заключить договоры с гражданами, имеющими плавательные средства и проживающими в зоне воздействия паводковых вод. Направить в сектор ГО и ЗЧС и Э администрации Суражского района необходимые сведения (списки плавательных средств, копии заключенных договоров);

2) подготовить имеющиеся в наличии плавательные средства для организации лодочных переправ, провести обучение (по необходимости) персонала спасательных постов на лодочных переправах;

3) установить и оборудовать место для отдыха и ночевки спасателей. Изготовить металлические «козлы» и деревянные настилы шириной не менее 60 сантиметров в количестве достаточном для установки 160 метров деревянных мостков.

17. Отделу правовой и организационно-кадровой работы администрации Суражского района (Котенок В.Г.) настоящее распоряжение довести до заинтересованных лиц, разместить на официальном сайте администрации Суражского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

18. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации

Суражского района                          		                                 С.В. Толока

Кистень В.П.,.

2-19-06

Приложение № 1, утверждённое

распоряжением администрации

Суражского района

от    .02.2025 г .

# КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

мероприятий по обеспечению предупреждения чрезвычайных ситуаций в период

весеннего половодья 2025 года на территории  Суражского района

| № п.п | Наименование мероприятий. | Сроки исполнения | Исполнители. |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Мероприятия по обеспечению предупреждения чрезвычайных ситуаций в период подготовки и прохождения весеннего половодья |  |  |  |
| 1. | Уточнение и утверждение планов противопаводковых мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья на территории поселений, предприятий и организаций. | до 03 марта | Главы администраций сельских поселений, руководители предприятий и организаций |
| 2. | Создание в поселениях, на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях аварийных бригад, назначение ответственных лиц за проведение противопаводковых мероприятий. При необходимости организация в период прохождения половодья круглосуточного дежурства аварийных бригад на гидротехнических сооружениях и в местах, подверженных подтоплению (затоплению). | с 3 марта и до конца половодья | Главы администраций сельских поселений, руководители предприятий и организаций |
| 3. | Проверка и обеспечение готовности искусственных водоемов, навозохранилищ, накопителей сточных вод, складов и мест хранения удобрений и ядохимикатов и других потенциальных загрязнителей водных объектов к пропуску паводковых вод в период весеннего половодья. | с 01 марта и до начала половодья | Главы администраций сельских поселений, руководители предприятий и организаций, на балансе которых находятся ГТС |
| 4. | Представление докладов в КЧС и ОПБ района о состоянии гидротехнических и других сооружений и готовности их к пропуску весеннего половодья. | с 1 марта и до конца половодья | Главы администраций сельских поселений, руководители предприятий и организаций, собственники на балансе которых находятся ГТС |
| 5. | Расчёт сил и средств для обеспечения своевременной защиты населения, материальных ценностей, готовой продукции, а также вывоза скота, запасов кормов из затапливаемых зон. | с 01 марта и до начала половодья | Сектор ГО и ЗЧС и Э, руководители сельхозпреприятий |
| 6. | Принятие мер по предотвращению подмыва опор линий электроснабжения и связи, затоплению подстанций и повышению надежности энергоснабжения потребителей района. | С 01 марта и до начала половодья | Районные электрические сети, городские электрические сети |
| 7. | Проверка технического состояния водопропускных труб на автомобильных дорогах и очистка их от скопившегося мусора. | с 01 марта и до начала половодья | Главы администраций сельских поселений, руководители предприятий и организаций, собственники на балансе которых находятся ГТС, Суражский ДРСУ» |
| 8. | Уточнение наличия и подготовка к применению плавсредств для оказания помощи терпящим бедствие на воде. | до 03 марта в период половодья | Сектор ГО и ЗЧС и Э |
| 9. | Проверка и обеспечение готовности к применению резервных и автономных источников питания, определение объектов, которые могут остаться без электроэнергии, планирование применения передвижных автономных источников питания. | до 03 марта | Главы администраций сельских поселений, руководители предприятий и организаций |
| 10. | Разработка комплекса мероприятий по обеспечению ГСМ техники и плавсредств, участвующих в противопаводковых мероприятиях. Организация заключения договоров на выделение ГСМ. | до 03 марта | Сектор ГО и ЗЧС и Э, руководители предприятий и организаций |
| 11. | Организация ремонта и постановки в боевой расчет пожарной техники, находящейся на вооружении добровольных пожарных дружин сельскохозяйственных предприятий. Организация круглосуточного дежурства пожарных расчётов. | до 03 марта в период половодья | Главы администраций сельских поселений. Руководители сельхозпредприятий |
| 12. | Приведение в исправное состояние водооткачивающей техники и обеспечение ее готовности к применению. | до 03 марта | Главы администраций сельских поселений, руководители предприятий и организаций |
| 13. | Планирование и проведение мероприятий по обеспечению жителей в зонах подтопления и изоляции продуктами питания, другими предметами первой необходимости и оказанию им медицинской помощи. Уточнение расчёта сил и средств для выполнения запланированных мероприятий. | до 03 марта | Главы администраций сельских поселений, Суражская «ЦРБ», отдел экономического развития администрации Суражского района |
| 14. | Создание запасов финансовых и материальных ресурсов, строительных материалов с заключением договоров с организациями, учреждениями и предприятиями на поставку материальных средств в случае необходимости. | до 03 марта | Главы администраций сельских поселений, руководители предприятий и организаций |
| 15. | Организация контроля за качеством подаваемой населению питьевой воды | в период половодья | Главы администраций сельских поселений, отдел Роспотребнадзора по Суражскому, Унечскому, Стародубскому и Мглинскому районам, МУП «Суражский районный водоканал» |
| 16. | Организация наблюдения за уровнем подъема воды и ледовой обстановкой на реках района. | в период половодья | МУП «Суражский райводоканал», АО «Пролетарий», руководители хозяйств, на балансе которых находятся ГТС, собственники ГТС |
| 17. | Информирование населения через средства массовой информации о прогнозах и прохождении весеннего половодья, принимаемых мерах для обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод, а также о правилах поведения на водных объектах в ходе весеннего половодья | при подготовке и в период половодья | Сектор по ГО и ЧС, редакция газеты «Восход», пресс-служба администрации района |
| 18. | Подготовка и распространение среди населения памяток с порядком их действий в период прохождения половодья | при подготовке и в период половодья | Сектор ГО и ЗЧС и Э |
| 19. | Оперативное информирование КЧС и ОПБ района, государственных надзорных и контрольных органов согласно утвержденной схеме оповещения в случае возникновения аварийных ситуаций во время прохождения весеннего половодья | в период половодья | Главы администраций сельских поселений, администрации города Суража. Руководители предприятий и организаций |
| II. Мероприятия по обеспечению безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений а) при подготовке к весеннему половодью |  |  |  |
| 1. | Комиссионное обследование технического состояния ГТС, определение финансовых и материальных затрат по подготовке их к половодью | до 15 марта | Главы администраций сельских поселений, Собственники ГТС |
| 2. | Определение лиц, ответственных за каждое ГТС или каскад сооружений, формирование и обеспечение готовности аварийных бригад к выполнению поставленных задач, разработка порядка их действий при возникновении аварийных ситуаций | до 15 марта | Собственники ГТС |
| 3. | Расчистка подъездных путей и подготовка непосредственно у гидроузлов, имеющих размывы тел плотин и неисправные водопропускные и водосбросные сооружения, площадок под строительные материалы. Размещение на них аварийных запасов строительных материалов | до 15 марта | Собственники ГТС, Суражский ДРСУч |
| 4. | Проведение по согласованию с надзорными органами сработки прудов до расчетных отметок на основе оценки снегозапаса (воды) на водосборной площади и уровня воды в прудах | до 20 марта | Собственники ГТС |
| 5. | Установка водомерных реек и организация наблюдения за уровнем подъема воды в прудах с регистрацией в журналах наблюдения | с началом паводка | Собственники ГТС |
| 6. | Создание в каждом муниципальном образовании необходимого запаса материально-технических средств для ликвидации последствий ЧС в период прохождения половодья. | до 1 марта | Главы администраций сельских поселений, Собственники ГТС |
| 7. | Организация оповещения предприятий, организаций и населения о возможных катастрофических подъемах уровня воды, затоплениях и подтоплениях территорий | в период половодья | Главы администраций сельских поселений, Собственники ГТС |
| 8. | Организация контроля выполнения мероприятий по обеспечению безопасности ГТС и объектов, являющихся потенциальными источниками загрязнения поверхностных вод, в период прохождения паводка | до 10 марта | Главы администраций сельских поселений, Собственники ГТС |
| б) после завершения весеннего половодья |  |  |  |
| 1. | Послепаводковое обследование ГТС, оценка нанесенного ущерба и определение объемов проектных, изыскательских, строительно-монтажных работ, необходимых для устранения повреждений или последствий аварийных ситуаций в текущем году и мероприятий по подготовке к весеннему половодью 2025 года | до 1 июля | Главы администраций сельских поселений, Собственники ГТС |

Приложение № 2, утверждённое распоряжением администрации Суражского района от .02.2025 г .

СОСТАВ

оперативного штаба по организованному пропуску весеннего половодья

на территории Суражского района в 2025 году

| Толока Светлана Владимировна | - заместитель главы администрации Суражского района, руководитель оперативного штаба; |  |
| --- | --- | --- |
| Гуня Алексей Николаевич | - начальник ОНДПР МЧС России по Суражскому району (по согласованию); |  |
| Кистень Владимир Петрович | - зав. сектором ГО и ЗЧС и Э администрации Суражского района; |  |
| члены оперативного штаба: |  |  |
| Матвеенко Николай Викторович |  | - начальник МКУ «ЕДДС-112» |
| Жугля Татьяна Михайловна |  | - начальник ТОТУ Роспотребнадзора по Брянской области в Унечском, Стародубском, Мглинском и Суражском районах (по согласованию); |
| Теодорович Дмитрий Николаевич |  | - главный врач ГБУЗ «Суражская ЦРБ» (по согласованию); |
| Щетник Константин Михайлович |  | - начальник ОП «Суражский» МО МВД России «Унечский»; (по согласованию); |
| Подоляко Николай Николаевич |  | - начальник ДРСУч (по согласованию); |
| Сердюков Руслан Валерьвич |  | - начальник ГКУ Брянской области «Суражское районное управление сельского хозяйства» (по согласованию). |
| Скок Нина Александровна |  | - директор МУП «Благоустройство»; |
| Ларченко Людмила Леонидовна |  | - начальник ГБУ Брянской области «Суражская райветстанция» (по согласованию); |
| Дербуш Александр Васильевич |  | - старший инспектор ГИМС ГУ МЧС России по Брянской области (по согласованию) |